| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК) П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № |  |

О внесении изменений в муниципальную программу

ЗАТО город Заозерск «Охрана окружающей среды»,

утвержденную постановлением Администрации

ЗАТО город Заозерск от 13.11.2024 № 707

(в редакции постановления Администрации

ЗАТО город Заозерск от 22.06.2026 № 366)

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО город Заозерск от 16.12.2025 
№ 25-4547 «О бюджете ЗАТО город Заозерск на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», Порядком разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО город Заозерск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 24.06.2024 № 379, Перечнем муниципальных программ ЗАТО город Заозерск на 2026 год, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 05.11.2025 № 724, на основании Устава ЗАТО город Заозерск,

постановляю:

1. Внести в муниципальную программу ЗАТО город Заозерск «Охрана окружающей среды», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 13.11.2024 
№ 707 (в редакции постановления Администрации ЗАТО город Заозерск от 22.06.2026 № 366) (далее – муниципальная программа), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Текущий контроль за исполнением настоящего постановления в части реализации мероприятий муниципальной программы возложить на ответственного исполнителя муниципальной программы – Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством».

# 3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления и муниципальных учреждений ЗАТО город Заозерск» (Чухарева О.А.):

# - опубликовать настоящее постановление с приложением в сетевом издании «Официальный сайт органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.zatozaozersk.ru;

# - организовать размещение настоящего постановления в газете «Западная Лица».

# 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава ЗАТО город Заозерск                                                                                            Я.Г. Мельник

Приложение

к постановлению Администрации

ЗАТО город Заозерск

от «___» _______________ № ____

Изменения в муниципальную программу ЗАТО город Заозерск  «Охрана окружающей среды»,

утвержденную постановлением

Администрации ЗАТО город Заозерск 13.11.2024 № 707

(в редакции постановления

Администрации ЗАТО город Заозерск от 22.06.2026 № 366)

(далее – муниципальная программа)

1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

## «Паспорт

## муниципальной программы ЗАТО город Заозерск

## «Охрана окружающей среды»

## (далее – муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» (далее – МКУ «Управление городским хозяйством») |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025-2028 |  |  |
| Цель муниципальной программы | Улучшение экологического состояния территории ЗАТО город Заозерск |  |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Всего по программе: | 39 344,34 | тыс. рублей, в том числе: |
|  | МБ: | 21 110,34 | тыс. рублей, из них: |
|  | 2025 год: | 11 812,34 | тыс. рублей, |
|  | 2026 год: | 6 259,00 | тыс. рублей, |
|  | 2027 год: | 3 039,00 | тыс. рублей, |
|  | 2028 год: | 0,00 | тыс. рублей. |
|  | ОБ: | 18 234,00 | тыс. рублей, из них: |
|  | 2025 год: | 0,00 | тыс. рублей, |
|  | 2026 год: | 9117,00 | тыс. рублей, |
|  | 2027 год: | 9117,00 | тыс. рублей, |
|  | 2028 год: | 0,00 | тыс. рублей. |
|  | ФБ: | 0,00 | тыс. рублей, из них: |
|  | 2025 год: | 0,00 | тыс. рублей, |
|  | 2026 год: | 0,00 | тыс. рублей, |
|  | 2027 год: | 0,00 | тыс. рублей, |
|  | 2028 год: | 0,00 | тыс. рублей. |
|  | ВБ: | 0,00 | тыс. рублей, из них: |
|  | 2025 год: | 0,00 | тыс. рублей, |
|  | 2026 год: | 0,00 | тыс. рублей, |
|  | 2027 год: | 0,00 | тыс. рублей, |
|  | 2028 год: | 0,00 | тыс. рублей. |
| Соисполнители муниципальной программы | - Администрация ЗАТО город Заозерск. - Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства Администрации ЗАТО город Заозерск (далее – Управление МИ и ЖКХ). - Муниципальное казенное учреждение «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ЗАТО город Заозерск» (далее - МКУ «Центр по ГО и ЧС ЗАТО город Заозерск»). - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 «Сказка» (далее – ДОУ № 4 «Сказка»). |  |  |

».

2. Раздел 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

## «2. Перечень показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды»

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели | Ед. изм. | Направленность показателя*(2) | Значение показателя |  |  |  |  |  | Соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | оценка | план | план |  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» Цель муниципальной программы: Улучшение экологического состояния территории ЗАТО город Заозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация ЗАТО город Заозерск; МКУ «Управление городским хозяйством»; Управление МИ и ЖКХ |
| 2. | Доля выполненных мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация ЗАТО город Заозерск; МКУ «Управление городским хозяйством»; МКУ «ГО и ЧС»; ДОУ № 4 «Сказка» |
| 3. | Количество ликвидированных санкционированных свалок на территории ЗАТО города Заозерск | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | МКУ «Управление городским хозяйством» |
| 4. | Количество проектов работ по ликвидации НВОС, получивших заключение Росприроднадзора (территориального органа Росприроднадзора) о их согласовании, а также положительные заключения государственных и (или) негосударственных экспертиз в соответствии с действующим законодательством | Ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Управление городским хозяйством» |
| 5. | Доля выполненных мероприятий в рамках озеленения территорий | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Управление городским хозяйством» |
| 6. | Доля выполненных мероприятий в рамках развития системы экологического образования и формирование экологической культуры населения | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Управление городским хозяйством» |

*(2)Направленность показателя обозначается:

1 - направленность на рост;

-1 - направленность на снижение;

0 - направленность на достижение конкретного значения.

».

3. Раздел 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«3. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

«Охрана окружающей среды»

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование город Заозерск Мурманской области.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета ЗАТО город Заозерск.

| № п/п | Муниципальная программа, соисполнители, подпрограммы | Период реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год / источник | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» | 2025-2028 | Всего | 11 812,34 | 15 376,00 | 12 156,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО город Заозерск; Управление МИ и ЖКХ; МКУ «Управление городским хозяйством»; МКУ «ГО и ЧС»; ДОУ № 4 «Сказка» |
|  |  |  | МБ | 11 812,34 | 6 259,00 | 3 039,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 9 117,00 | 9 117,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. «Ликвидация несанкционированных свалок» | 2025-2028 | Всего | 953,88 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО город Заозерск; МКУ «Управление городским хозяйством»; Управление МИ и ЖКХ |
|  |  |  | МБ | 953,88 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. «Ликвидация накопленного экологического ущерба» | 2025-2028 | Всего | 8 296,15 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО город Заозерск; МКУ «Управление городским хозяйством»; МКУ «ГО и ЧС»; ДОУ № 4 «Сказка» |
|  |  |  | МБ | 8 296,15 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. «Мероприятия по сбору и утилизации: - ртутьсодержащих отходов; - аккумуляторов (никель-кадмиевых, никель-металлгидридных, литий-ионных, литий-полимерных, литиевых-тионилхлоридных)» | 2025-2028 | Всего | 3 896,95 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО город Заозерск; МКУ «Управление городским хозяйством»; МКУ «ГО и ЧС»; ДОУ № 4 «Сказка» |
|  |  |  | МБ | 3 896,95 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Мероприятие 2.2. «Разработка и реализация проекта восстановительных работ по ликвидации вреда, накопленного в результате загрязнения почв, возникшего при складировании загрязненных снежных масс» | 2025-2028 | Всего | 4 399,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО город Заозерск; МКУ «Управление городским хозяйством» |
|  |  |  | МБ | 4 399,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. «Рекультивация санкционированной свалки на территории ЗАТО город Заозерск» | 2025-2028 | Всего | 1 615,77 | 13 566,00 | 12 156,00 | 0,00 | МКУ «Управление городским хозяйством» |
|  |  |  | МБ | 1 615,77 | 4 449,00 | 3 039,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 9 117,00 | 9 117,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. «Разработка, согласование и утверждение проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде по выполнению мероприятия «Рекультивация санкционированной свалки на территории муниципального образования ЗАТО город Заозерск Мурманской области»» | 2025-2028 | Всего | 1 615,77 | 1 410,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление городским хозяйством» |
|  |  |  | МБ | 1 615,77 | 1 410,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2. | Мероприятие 3.2. Завершение биологического этапа (3 и 4 части) в рамках пострекультивационного периода работ по ликвидации/рекультивации накопленного вреда окружающей среде «Санкционированная свалка, расположенная на территории ЗАТО город Заозерск (Мурманская область)» | 2025-2028 | Всего | 0,00 | 12 156,00 | 12 156,00 | 0,00 | МКУ «Управление городским хозяйством» |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 3 039,00 | 3 039,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 9 117,00 | 9 117,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. «Иные мероприятия в области охраны окружающей среды» | 2025-2028 | Всего | 946,54 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление городским хозяйством» |
|  |  |  | МБ | 946,54 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1. | Мероприятие 4.1. «Выполнение работ по озеленению территории» | 2025-2028 | Всего | 931,54 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление городским хозяйством» |
|  |  |  | МБ | 931,54 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2. | Мероприятие 4.2. «Развитие системы экологического образования и формирование экологической культуры населения» | 2025-2028 | Всего | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление городским хозяйством» |
|  |  |  | МБ | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

».

4. Раздел 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«4. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения, временная характеристика | Алгоритм расчета (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, код формы отчетности | Дата получения фактических значений показателей | Ответственный за сбор данных по показателю, субъект статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | Ед. | - | - | Ведомственные данные (акты выполненных работ) | Ежеквартально | МКУ «Управление городским хозяйством», Управление МИ и ЖКХ |
| 2. | Доля выполненных мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба | % |  | Пф – фактическое количество запланированных мероприятий | Ведомственные данные (акты выполненных работ) | Ежеквартально | МКУ «Управление городским хозяйством», МКУ «ГО и ЧС», ДОУ № 4 «Сказка» |
|  |  |  |  | Пп - плановое количество запланированных мероприятий |  |  |  |
| 3. | Количество ликвидированных санкционированных свалок на территории ЗАТО города Заозерск | Ед. | - | - | Ведомственные данные (акты выполненных работ) | Ежегодно | МКУ «Управление городским хозяйством» |
| 4. | Количество проектов работ по ликвидации НВОС, получивших заключение Росприроднадзора (территориального органа Росприроднадзора) о их согласовании, а также положительные заключения государственных и (или) негосударственных экспертиз в соответствии с действующим законодательством | Ед. | - | - | Ведомственные данные (акты выполненных работ) | Ежегодно | МКУ «Управление городским хозяйством» |
| 5. | Доля выполненных мероприятий в рамках озеленения территорий | % |  | Пф – фактическое количество запланированных мероприятий | Ведомственные данные (акты выполненных работ) | Ежеквартально | МКУ «Управление городским хозяйством» |
|  |  |  |  | Пп - плановое количество запланированных мероприятий |  |  |  |
| 6. | Доля выполненных мероприятий в рамках развития системы экологического образования и формирование экологической культуры населения | % |  | Пф – фактическое количество запланированных мероприятий | Ведомственные данные (акты выполненных работ) | Ежеквартально | МКУ «Управление городским хозяйством» |
|  |  |  |  | Пп - плановое количество запланированных мероприятий |  |  |  |

».