

	
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЗАОЗЕРСК
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

	
	
	№
	



О внесении изменений в муниципальную программу
ЗАТО город Заозерск «Охрана окружающей среды»,
утвержденную постановлением Администрации
ЗАТО город Заозерск от 13.11.2024 № 707
(в редакции постановления Администрации
ЗАТО город Заозерск от 22.06.2026 № 366)

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО город Заозерск от 16.12.2025 
№ 25-4547 «О бюджете ЗАТО город Заозерск на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», Порядком разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО город Заозерск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 24.06.2024 № 379, Перечнем муниципальных программ ЗАТО город Заозерск на 2026 год, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 05.11.2025 № 724, на основании Устава ЗАТО город Заозерск,

постановляю:
1. Внести в муниципальную программу ЗАТО город Заозерск «Охрана окружающей среды», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 13.11.2024 
№ 707 (в редакции постановления Администрации ЗАТО город Заозерск от 22.06.2026 № 366) (далее – муниципальная программа), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Текущий контроль за исполнением настоящего постановления в части реализации мероприятий муниципальной программы возложить на ответственного исполнителя муниципальной программы – Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством».
3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления и муниципальных учреждений ЗАТО город Заозерск» (Чухарева О.А.):
- опубликовать настоящее постановление с приложением в сетевом издании «Официальный сайт органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.zatozaozersk.ru;
- организовать размещение настоящего постановления в газете «Западная Лица».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава ЗАТО город Заозерск                                                                                            Я.Г. Мельник


Приложение
к постановлению Администрации
ЗАТО город Заозерск
от «___» _______________ № ____

Изменения в муниципальную программу ЗАТО город Заозерск  «Охрана окружающей среды», 
утвержденную постановлением 
Администрации ЗАТО город Заозерск 13.11.2024 № 707 
(в редакции постановления 
Администрации ЗАТО город Заозерск от 22.06.2026 № 366)
(далее – муниципальная программа)

1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Паспорт 
муниципальной программы ЗАТО город Заозерск
«Охрана окружающей среды»
(далее – муниципальная программа)

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» (далее – МКУ «Управление городским хозяйством»)

	Срок реализации муниципальной программы
	2025-2028

	Цель муниципальной программы 
	Улучшение экологического состояния территории ЗАТО город Заозерск 

	Финансовое обеспечение муниципальной программы
	Всего по программе:
	   39 344,34
	тыс. рублей, в том числе:

	
	МБ:
	21 110,34
	тыс. рублей, из них:

	
	2025 год:
	11 812,34
	тыс. рублей,

	
	2026 год:
	6 259,00
	тыс. рублей,

	
	2027 год:
	3 039,00
	тыс. рублей,

	
	2028 год:
	0,00
	тыс. рублей.

	
	ОБ:
	18 234,00
	тыс. рублей, из них:

	
	2025 год:
	0,00
	тыс. рублей,

	
	2026 год:
	9117,00
	тыс. рублей,

	
	2027 год:
	9117,00
	тыс. рублей,

	
	2028 год:
	0,00
	тыс. рублей.

	
	ФБ:
	0,00
	тыс. рублей, из них:

	
	2025 год:
	0,00
	тыс. рублей,

	
	2026 год:
	0,00
	тыс. рублей,

	
	2027 год:
	0,00
	тыс. рублей,

	
	2028 год:
	0,00
	тыс. рублей.

	
	ВБ:
	0,00
	тыс. рублей, из них:

	
	2025 год:
	0,00
	тыс. рублей,

	
	2026 год:
	0,00
	тыс. рублей,

	
	2027 год:
	0,00
	тыс. рублей,

	
	2028 год:
	0,00
	тыс. рублей.

	Соисполнители муниципальной программы
	1. Администрация ЗАТО город Заозерск.
2. Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства Администрации ЗАТО город Заозерск (далее – Управление МИ и ЖКХ).
3. Муниципальное казенное учреждение «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ЗАТО город Заозерск» (далее - МКУ «Центр по ГО и ЧС ЗАТО город Заозерск»).
4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 «Сказка» (далее – ДОУ № 4 «Сказка»).


            ».
2. Раздел 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«2. Перечень показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды»

	№ п/п
	Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели
	Ед. изм.
	Направленность показателя*(2)
	Значение показателя
	Соисполнитель, ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	
	
	
	
	факт
	факт
	факт
	оценка
	план
	план
	

	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» 
Цель муниципальной программы: Улучшение экологического состояния территории ЗАТО город Заозерск

	1.
	Количество ликвидированных несанкционированных свалок
	Ед.
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Администрация ЗАТО город Заозерск;
МКУ «Управление городским хозяйством»;
Управление МИ и ЖКХ

	2.
	Доля выполненных мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба
	%
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Администрация ЗАТО город Заозерск;
МКУ «Управление городским хозяйством»;
МКУ «ГО и ЧС»;
ДОУ № 4 «Сказка»

	3.
	Количество ликвидированных санкционированных свалок на территории ЗАТО города Заозерск
	Ед.
	1
	0
	0
	0,5
	0
	0
	1
	МКУ «Управление городским хозяйством»

	4.
	Количество проектов работ по ликвидации НВОС, получивших заключение Росприроднадзора (территориального органа Росприроднадзора) о их согласовании, а также положительные заключения государственных и (или) негосударственных экспертиз в соответствии с действующим законодательством
	Ед.
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	МКУ «Управление городским хозяйством»


	5.
	Доля выполненных мероприятий в рамках озеленения территорий
	%
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	МКУ «Управление городским хозяйством»

	6.
	Доля выполненных мероприятий в рамках  развития системы экологического образования и формирование экологической культуры населения
	%
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	МКУ «Управление городским хозяйством»


*(2)Направленность показателя обозначается:
1 - направленность на рост;
-1 - направленность на снижение;
0 - направленность на достижение конкретного значения.
   ».
3. Раздел 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«3. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды»

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование город Заозерск Мурманской области.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета ЗАТО город Заозерск.

	№
п/п
	Муниципальная программа, соисполнители, подпрограммы
	Период 
реализации
	Объемы и источники финансирования
(тыс. рублей)
	Соисполнители, участники

	
	
	
	Год / источник
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	
	Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды»
	2025-2028
	Всего
	11 812,34
	15 376,00
	12 156,00
	0,00
	Администрация ЗАТО город Заозерск;
Управление МИ и ЖКХ; 
МКУ «Управление городским хозяйством»; 
МКУ «ГО и ЧС»;
ДОУ № 4 «Сказка»

	
	
	
	МБ
	11 812,34
	6 259,00
	3 039,00
	0,00
	

	
	
	
	ОБ
	0,00
	9 117,00
	9 117,00
	0,00
	

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.
	Основное мероприятие 1.
«Ликвидация несанкционированных свалок»
	2025-2028
	Всего
	953,88
	500,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО город Заозерск;
МКУ «Управление городским хозяйством»;
Управление МИ и ЖКХ

	
	
	
	МБ
	953,88
	500,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.
	Основное мероприятие 2.  
«Ликвидация накопленного экологического ущерба»
	2025-2028
	Всего
	8 296,15
	10,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО город Заозерск;
МКУ «Управление городским хозяйством»;
МКУ «ГО и ЧС»;
ДОУ № 4 «Сказка»

	
	
	
	МБ
	8 296,15
	10,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.
	Мероприятие 2.1.
 «Мероприятия по сбору и утилизации: - ртутьсодержащих отходов; - аккумуляторов (никель-кадмиевых, никель-металлгидридных, литий-ионных, литий-полимерных,  литиевых-тионилхлоридных)»
	2025-2028
	Всего
	3 896,95
	10,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО город Заозерск;
МКУ «Управление городским хозяйством»;
МКУ «ГО и ЧС»;
ДОУ № 4 «Сказка»

	
	
	
	МБ
	3 896,95
	10,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.2.
	Мероприятие 2.2.
«Разработка и реализация проекта восстановительных работ по ликвидации вреда, накопленного в результате загрязнения почв, возникшего при складировании загрязненных снежных масс»
	2025-2028
	Всего
	4 399,20
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация ЗАТО город Заозерск;
МКУ «Управление городским хозяйством»

	
	
	
	МБ
	4 399,20
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.
	Основное мероприятие 3.
«Рекультивация санкционированной свалки на территории ЗАТО город Заозерск»
	2025-2028
	Всего
	1 615,77
	13 566,00
	12 156,00
	0,00
	МКУ «Управление городским хозяйством»


	
	
	
	МБ
	1 615,77
	4 449,00
	3 039,00
	0,00
	

	
	
	
	ОБ
	0,00
	9 117,00
	9 117,00
	0,00
	

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.1.
	Мероприятие 3.1.
 «Разработка, согласование и утверждение проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде по выполнению мероприятия «Рекультивация санкционированной свалки на территории муниципального образования ЗАТО город Заозерск Мурманской области»»
	2025-2028
	Всего
	1 615,77
	1 410,00
	0,00
	0,00
	МКУ «Управление городским хозяйством»


	
	
	
	МБ
	1 615,77
	1 410,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.2.
	Мероприятие 3.2.
 Завершение биологического этапа (3 и 4 части) в рамках пострекультивационного периода работ по ликвидации/рекультивации накопленного вреда окружающей среде «Санкционированная свалка, расположенная на территории ЗАТО город Заозерск (Мурманская область)»
	2025-2028
	Всего
	0,00
	12 156,00
	12 156,00
	0,00
	МКУ «Управление городским хозяйством»


	
	
	
	МБ
	0,00
	3 039,00
	3 039,00
	0,00
	

	
	
	
	ОБ
	0,00
	9 117,00
	9 117,00
	0,00
	

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.
	Основное мероприятие 4.
«Иные мероприятия в области охраны окружающей среды»
	2025-2028
	Всего
	946,54
	1 300,00
	0,00
	0,00
	МКУ «Управление городским хозяйством»


	
	
	
	МБ
	946,54
	1 300,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.
	Мероприятие 4.1.
«Выполнение работ по озеленению территории»
	2025-2028
	Всего
	931,54
	1 300,00
	0,00
	0,00
	МКУ «Управление городским хозяйством»


	
	
	
	МБ
	931,54
	1 300,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.2.
	Мероприятие 4.2.
«Развитие системы экологического образования и формирование экологической культуры населения»
	2025-2028
	Всего
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ «Управление городским хозяйством»


	
	
	
	МБ
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


                                                                                                                                                                                                                                                ».

4. Раздел 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«4. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения, временная характеристика
	Алгоритм расчета (формула)
	Базовые показатели (используемые в формуле)
	Метод сбора информации, код формы отчетности

	Дата получения фактических значений показателей
	Ответственный за сбор данных по показателю, субъект статистического учета

	
	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»
	
	
	
	
	
	

	1.
	Количество ликвидированных несанкционированных свалок
	Ед.
	-
	-
	Ведомственные данные 
(акты выполненных работ)
	Ежеквартально
	МКУ «Управление городским хозяйством», Управление МИ и ЖКХ

	2.
	Доля выполненных мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба
	%
	
	Пф – фактическое количество запланированных мероприятий
	Ведомственные данные 
(акты выполненных работ)
	Ежеквартально
	МКУ «Управление городским хозяйством», 
МКУ «ГО и ЧС», ДОУ № 4 «Сказка»

	
	
	
	
	Пп  - плановое количество запланированных мероприятий
	
	
	

	3.
	Количество ликвидированных санкционированных свалок на территории ЗАТО города Заозерск
	Ед.
	-
	-
	Ведомственные данные (акты выполненных работ)
	Ежегодно
	МКУ «Управление городским хозяйством»

	4.
	Количество проектов работ по ликвидации НВОС, получивших заключение Росприроднадзора (территориального органа Росприроднадзора) о их согласовании, а также положительные заключения государственных и (или) негосударственных экспертиз в соответствии с действующим законодательством
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	6.
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